Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jonathan Benjamin Zuñiga Rebolledo/ Sebastián Eduardo Olivares Sosa |
| --- | --- |
| Rut | 20.844.976.1 / 20.986.906-3 |
| Carrera | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SUIZASOFT – Módulo de Recepción y Control de Calidad de Fruta para Plantas Exportadoras |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Bases de Datos e Integración de Sistemas (a validar con el Plan de Estudio vigente de la carrera). |
| Competencias | Desarrollar aplicaciones de software siguiendo el ciclo de vida del desarrollo y buenas prácticas de programación; diseñar e implementar bases de datos y mecanismos de integración de datos entre sistemas; gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías de trabajo colaborativo (a validar con las competencias formales del Plan de Estudio). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En la industria exportadora de fruta chilena, el proceso de recepción y control de calidad en planta aún se apoya en planillas físicas o en sistemas de escritorio antiguos, poco amigables para los operarios de packing, lo que genera demoras, errores de digitación y dificulta la trazabilidad exigida por los clientes internacionales y por organismos como el SAG. Se escogió este tema porque, en el campo laboral de la Ingeniería en Informática, la modernización e integración de sistemas legados es un tipo de proyecto habitual en la industria agroexportadora chilena, y porque existe la posibilidad de desarrollarlo sobre un caso real: una planta exportadora de fruta (packing) en Chile que utiliza una base de datos Sybase/SQL Anywhere como ERP central. La situación se sitúa en la línea de recepción de fruta de dicha planta, y afecta directamente a los operarios de control de calidad que ingresan la información en terreno, a los supervisores de calidad que deben aprobar o rechazar lotes, y en definitiva a la empresa exportadora y a sus clientes, ya que la trazabilidad y la calidad de la fruta exportada dependen de la correcta y oportuna captura de estos datos. El aporte de valor del proyecto es real: digitalizar y agilizar este proceso reduce los tiempos de inspección, minimiza errores manuales y entrega información en línea a la gerencia de calidad de la planta. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema web (módulo SUIZASOFT) que digitalice el proceso de recepción y control de calidad de fruta en planta, permitiendo a los operarios registrar en tablet o computador los datos de cada lote recepcionado (exportador, productor, predio, cuartel, variedad, planta, guía de despacho, fechas, bultos y kilos netos), evaluar color y madurez y calibres, completar una matriz de defectos por categoría (Fancy, Choice y Comercial), calcular el porcentaje de fruta exportable/embalable y registrar la resolución final del lote (aprobado o rechazado) junto a sus observaciones. Para ello se desarrollará un backend en Django (Python) que se integra, mediante procedimientos almacenados, con la base de datos Sybase/SQL Anywhere que actúa como ERP de la planta, y un frontend web responsivo (HTML, Bootstrap y JavaScript) pensado para su uso en tablets dentro de la línea de recepción. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, pues involucra el análisis, diseño, desarrollo e integración de un sistema de información completo: modelamiento de la lógica de negocio en el backend, diseño de una interfaz de usuario funcional para uso en terreno, e integración con una base de datos existente mediante procedimientos almacenados. Las competencias seleccionadas son necesarias porque el proyecto exige tanto desarrollar software siguiendo buenas prácticas (backend Django y frontend JavaScript) como diseñar e integrar datos con un sistema legado (Sybase/SQL Anywhere), habilidades centrales del perfil de egreso de la carrera. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro interés profesional está orientado al desarrollo de software full-stack y a la integración de sistemas empresariales, particularmente en el sector industrial y agroindustrial chileno. Este proyecto refleja ese interés, ya que combina desarrollo backend, frontend y trabajo con bases de datos relacionales sobre un caso real de la industria exportadora. Desarrollar este Proyecto APT contribuirá a nuestro desarrollo profesional entregándonos experiencia concreta en la modernización de sistemas legados y en el trabajo con clientes reales, un desafío frecuente en el mercado laboral TI en Chile. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar este Proyecto APT considerando lo siguiente: (1) Duración del semestre: se cuenta con un semestre académico de 18 semanas, organizado en las tres fases de la Asignatura de Portafolio de Título (Capstone), lo que permite planificar un desarrollo incremental del sistema. (2) Horas asignadas a la asignatura: las horas contempladas permiten avanzar de forma sostenida en el análisis, desarrollo, pruebas y documentación del proyecto. (3) Materiales requeridos: se cuenta con equipos computacionales propios, un entorno de desarrollo (Python/Django, editor de código, control de versiones) y acceso, a través de la empresa, a un ambiente de pruebas de la base de datos Sybase/SQL Anywhere y a la documentación de sus procedimientos almacenados. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: contar con un caso real de una empresa exportadora de fruta que ya opera parte del sistema en un ambiente de pruebas, y con la colaboración de personal de la planta que puede validar los requerimientos funcionales. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo se solucionarían: la dependencia de una base de datos legada con procedimientos almacenados documentados de forma parcial, lo que se abordará mediante reuniones periódicas con el personal TI de la empresa; y posibles restricciones de disponibilidad del ambiente de pruebas, que se mitigarán coordinando ventanas de prueba con anticipación y trabajando en paralelo con datos simulados cuando sea necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web de recepción y control de calidad de fruta (módulo SUIZASOFT) que digitalice e integre, mediante la base de datos Sybase/SQL Anywhere existente, el registro y la evaluación de calidad de los lotes recepcionados en una planta exportadora de fruta. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar los requerimientos funcionales del proceso de recepción y control de calidad junto al personal de la planta exportadora. Diseñar la arquitectura del sistema (backend Django, frontend web e integración con la base de datos Sybase mediante procedimientos almacenados). Implementar el módulo de selección de especie y el formulario dinámico de recepción (datos principales, color y madurez, calibres). Implementar la matriz de registro de defectos por categoría (Fancy, Choice, Comercial) y el cálculo de estimación de fruta exportable/embalable. Implementar el registro de la resolución del lote (aprobado/rechazado) y sus observaciones. Realizar pruebas funcionales e integrales del sistema con datos reales y/o simulados de la planta. Elaborar la documentación técnica y el manual de usuario del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo del Proyecto APT se abordará bajo un enfoque de desarrollo de software iterativo e incremental, inspirado en prácticas ágiles (tipo Scrum adaptado a un equipo de dos integrantes), organizando el trabajo en ciclos quincenales con entregables funcionales verificables. Las etapas contempladas son: (1) levantamiento y análisis de requerimientos junto al personal de la planta; (2) diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de integración con la base de datos Sybase; (3) desarrollo iterativo de los módulos (selección de especie, planilla de recepción, color y calibres, defectos, estimación y liberación de lote); (4) pruebas funcionales e integración con la base de datos de la planta; y (5) documentación y cierre del proyecto. Dado que el proyecto es grupal, las funciones se distribuyen de la siguiente forma: Elizabeth será responsable del desarrollo backend (Django), la definición de la lógica de negocio y la integración con la base de datos Sybase mediante procedimientos almacenados (creación, consulta y actualización de planillas, defectos, evaluaciones y liberación de lotes). Sebastián Olivares será responsable del desarrollo frontend (HTML, Bootstrap y JavaScript), la experiencia de usuario del formulario dinámico de recepción y las validaciones en el cliente. Ambos integrantes participarán conjuntamente en el levantamiento de requerimientos, las pruebas del sistema y la documentación final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Levantamiento de Requerimientos y Diseño de Arquitectura | Documento que detalla los requerimientos funcionales del sistema, el modelo de datos/integración con Sybase y los mockups de la interfaz. | Permite validar que el análisis y diseño responden a las necesidades reales de la planta antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Prototipo funcional del módulo de recepción (Selección de Especie y Planilla) | Versión funcional del sistema con los módulos de login, selección de especie y planilla de datos principales operativos. | Evidencia el avance concreto del desarrollo backend/frontend y su integración inicial con la base de datos. |
| Final | Sistema web SUIZASOFT – Módulo de Calidad (versión final) | Sistema completo y funcional con todos los módulos: recepción, color y madurez, calibres, defectos, estimación y liberación de lote. | Da cuenta del cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos del proyecto. |
| Final | Manual de Usuario e Informe Final del Proyecto APT | Documento con el manual de uso del sistema para los operarios y el informe final del proceso de desarrollo, resultados y aprendizajes. | Permite transferir el conocimiento del sistema a la empresa y documentar el proceso de desarrollo para su evaluación. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Reuniones con personal de la planta para relevar el proceso actual de recepción y control de calidad de fruta. | Reuniones con la empresa, documentación existente del proceso. | 2 semanas | Jonathan y Sebastián | Definir junto al docente las evidencias de avance. |
| Gestión de proyectos | Definición del Proyecto APT (Fase 1) | Elaboración de la Guía de Definición del Proyecto APT: fundamentación, objetivos, metodología y planificación. | Plantilla DUOC, información del proyecto SUIZASOFT. | 2 semanas | Jonathan Benjamin Zuniga Rebolledo, Sebastián | Corresponde a la Fase 1 de la asignatura (este documento). |
| Diseño de software | Diseño de arquitectura e integración con Sybase | Diseño de la arquitectura del sistema y mapeo de los procedimientos almacenados de la base de datos Sybase a utilizar. | Documentación de procedimientos almacenados, entorno de desarrollo Django. | 2 semanas | Jonathan Benjamin Zuniga Rebolledo | Requiere acceso a ambiente de pruebas Sybase. |
| Desarrollo de software | Módulo de acceso y selección de especie | Implementación del login de operarios y de la pantalla de selección de especie de fruta. | Django, Bootstrap, entorno de desarrollo. | 1 semana | Sebastián y Jonathan | — |
| Desarrollo de software | Planilla dinámica de recepción | Implementación del formulario de datos principales (exportador, productor, predio, cuartel, planta, variedad, lote, guía, fechas, bultos y kilos). | Django, JavaScript, base de datos de pruebas. | 3 semanas | Sebastián y Jonathan Benjamin Zuniga Rebolledo | — |
| Gestión de bases de datos | Color, madurez y calibres | Desarrollo de los módulos de registro de color/madurez y de distribución de calibres, integrados a la base Sybase. | Procedimientos almacenados de color y calibres (Sybase). | 2 semanas | Jonathan Benjamin Zuniga Rebolledo | — |
| Desarrollo de software | Matriz de defectos y estimación | Implementación de la matriz de defectos por categoría (Fancy, Choice, Comercial) y del cálculo de estimación de fruta exportable/embalable. | Procedimiento almacenado de defectos, JavaScript. | 2 semanas | Sebastián y Jonathan Benjamin Zuniga Rebolledo | — |
| Desarrollo de software | Resolución de lote y observaciones | Implementación del módulo de liberación de lote (aprobado/rechazado) con observaciones generales. | Django, base de datos de pruebas. | 1 semana | Jonathan | — |
| Pruebas de software | Pruebas funcionales e integrales | Pruebas del sistema completo con datos reales y/o simulados, validación de cálculos y de la integración con Sybase. | Ambiente de pruebas, casos de prueba. | 1 semana | Jonathan Benjamin Zuniga Rebolledo y Sebastián | Corresponde a evidencias de la Fase 2. |
| Gestión de proyectos | Documentación y cierre del proyecto | Elaboración del manual de usuario, informe final y preparación de la presentación del Proyecto APT. | Plantillas DUOC, sistema finalizado. | 2 semanas | Jonathan Benjamin Zuniga Rebolledo y Sebastián | Corresponde a la Fase 3. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del Proyecto APT (Fase 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura e integración con Sybase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de acceso y selección de especie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planilla dinámica de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Color, madurez y calibres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de defectos y estimación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución de lote y observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales e integrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.