|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En lo que a mí respecta (diseño UX/UI, mejora de las plantillas y testeo), sí he cumplido los tiempos definidos para mis actividades. Mi trabajo consistió en mejorar las plantillas visuales trabajando en Visual Studio Code, directamente sobre el proyecto con el código completo, lo que me permitió ver cómo quedaba cada cambio dentro del sistema real. Esto fue más fácil porque Jonathan definió temprano la arquitectura de integración con Sybase y los módulos quedaron con una estructura similar. Además del diseño, probé el sistema como tester: detecté un error menor, que fue corregido y volví a probar. No he tenido dificultades mayores; lo que más ha limitado mi trabajo es que el aviso y el seguimiento de errores se hace de manera informal, por WhatsApp, sin un registro ordenado de qué se reportó y qué quedó corregido.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Como la dificultad es menor, la he manejado avisando a Jonathan por WhatsApp apenas detecto algo y confirmando después que quedó corregido. De cara a lo que falta, para no depender solo de mensajes sueltos, llevaré un registro simple de lo que reporte (qué error era, cuándo lo avisé y si quedó corregido) y seguiré coordinando con Jonathan los cambios que impacten las plantillas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi avance como positivo: he cumplido mis plazos, mejoré las plantillas trabajando directamente sobre el proyecto completo y aporté como tester, más allá del diseño. Destaco haber trabajado sobre el código real del proyecto, porque me permitió revisar y probar cada cambio en contexto. Como aspecto a mejorar, en esta etapa solo detecté un error menor, por lo que quiero hacer pruebas más sistemáticas (recorrer cada módulo con distintos datos y revisar cómo se ve en distintas pantallas) y dejar un registro ordenado para usarlo como evidencia en la etapa de cierre.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cómo debo presentar mi trabajo de testeo en la Fase 3: si basta con un registro de errores detectados y corregidos, o si se espera documentación formal de pruebas. También me gustaría preguntarle al docente si mi trabajo en las plantillas y en el testeo puede considerarse evidencia de avance, aunque en el plan de trabajo original no aparece como una actividad específica.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir las actividades definidas: Jonathan sigue a cargo del desarrollo y la integración con Sybase, y yo del diseño de interfaz, la mejora de plantillas y el testeo. Sí identifico dos actividades nuevas que no estaban en el plan original: la generación del PDF oficial de la planilla (formato POE023), que asumió Jonathan, y mi trabajo como tester durante el desarrollo, que asumí yo. Ambas las dejamos registradas como ajustes al plan de trabajo en la Guía de Avance (documento 2.4).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo en grupo: cada uno tiene claro su ámbito (Jonathan, desarrollo e integración; yo, plantillas y testeo) y hemos avanzado en paralelo sin fricciones. Destaco que Jonathan me mantiene al tanto del estado de cada módulo y que yo le aviso por WhatsApp apenas encuentro un error. Como aspecto a mejorar, nuestra coordinación es informal, por lo que nos serviría ordenarla con reuniones semanales breves y un registro simple de errores.